**Sprint 2 Planning**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Chức năng** | **Người phụ trách** | **Ngày giờ bắt đầu** | **Deadline** | **Công nghệ sử dụng** |
| 1 | Đăng nhập cho admin | Đức Hưng | 4/10/2024 | 11/10/2024 | JavaScirpt, CSS, HTML, C# |
| 2 | Xem trang tin tức | Hoàng Phúc | 4/10/2024 | 11/10/2024 | JavaScirpt, CSS, HTML, C# |
| 3 | Quản lý quảng cáo | Hoàng Quý | 4/10/2024 | 11/10/2024 | JavaScirpt, CSS, HTML, C# |
| 4 | Xem trang bài viết quảng cáo | Tấn Phát | 4/10/2024 | 11/10/2024 | JavaScirpt, CSS, HTML, C# |
| 5 | Phân quyền | Đức Hưng | 4/10/2024 | 11/10/2024 | JavaScirpt, CSS, HTML, C# |
| 6 | Quản lý sản phẩm | Hoàng Quý | 4/10/2024 | 11/10/2024 | JavaScirpt, CSS, HTML, C# |